附件1

招标控制价及工程量清单确认书（格式）

致：（招标人）

鉴于我司        工程施工项目定点招标的投标，根据《项目定点招标公告》的有关规定，现对该工程招标控制价及工程量清单确认如下：

本投标人已认真对招标控制价及工程量清单（包括但不限于：计价规范涵盖的全部内容、施工技术措施、施工组织措施等）熟读和研究，现对此予以确认，并无任何异议。一旦中标，招标人不接受因我司对工程量清单提出的任何质疑，不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整。

投　　标　　人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年     月     日

附件2

法定代表人身份证明

投标人名称：                 。

单位性质：                   。

地址：                       。

成立时间：       年       月       日

经营期限：

法定代表人姓名：        性别：       年龄：    职务：

特此证明。

投标人：              （盖单位公章）

年      月     日

附件3

授权委托书

本人       （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位 　　　　   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加     （项目名称）     定点项目抽签活动、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

投标人：                （盖单位公章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：1、法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

- 法定代表人参加开标会议无需提供本格式。

- 附件4

工程量清单及最高投标限价编制说明

一、工程概况

- 潜山市立医院北门外侧停车场工程包含机动车停车场及非机动车停车场，主要建设内容为土方回填、场地平整碾压、石屑简易面层、场地砼硬化、排水系统（排水沟、排水管、检查井）、彩钢瓦雨棚等。

二、编制范围

工程量清单范围内全部工程。

三、编制依据

1、建设单位意见及现场查勘结果。

2、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价方法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》及相关勘误修订文件。

3、2021年《安庆市工程造价信息简讯》、《潜山市建设工程造价信息简讯》第8期信息价（不含税价格），信息价中缺项的执行周边地市信息价或市场询价。

4、安徽省住房和城乡建设厅建标﹝2021﹞42号文《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》。

5、人工费：按安徽省住房和城乡建设厅建标﹝2021﹞46号文《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》及按安庆市建筑管理处建管字〔2021〕53号文《关于发布安庆市2021年第二季度人工信息价的通知》规定，人工单价按155.00元/工日计。

6、安徽省建设工程造价管理总站颁布的“造价﹝2019﹞7号”文件，关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知。

7、国家、省、地方其他有关规定、规程和相关文件。

四、编制方法

1、计量方法：手算；

2、计价方法：a.计价方式：综合单价法；b.计价软件：新点造价软件；

3、编制流程：现场勘察、提交编制有关问题、接收相关回复材料、工程量计算、编制计价文件、充分征求建设单位意见、形成工程量清单及最高投标限价初稿、公司三级复核、调整最终文件、咨询成果定稿文件签发。

五、其它说明

1、本工程量清单项目名称中的项目特征描述不详之处详见图集及相关行业施工技术规范标准要求等，投标人应结合以上文件及相关规范并考虑完成每个项目的所有工序进行投标报价。

2、相关措施费（包括现场条件限制，材料需中标人采取二次搬运等）均已列入，投标单位需勘察现场，所有措施费内容，在投标报价中应考虑，施工过程中措施费内容（变更工程除外）不作任何调整。

3、本最高投标限价已综合考虑材料超运距运输费用；投标人在投标报价时应综合考虑，施工过程中间支付及竣工结算时不再作任何造价调整。

4、暂列金按25000.00元计，是指不可预见的和工程量清单未列入而必须发生的工程项目或增加工程内容；由监理人、招标人批准后指令全部或部分的使用，或者不予动用。

5、其他未注明部分详见工程量清单。